

ALLEGATO 7

	
	Elementi Qualitativi
	Punteggio massimo corrispondente

70 punti

	
	Contenuto dell’offerta

	
	La valutazione del valore tecnico ed estetico dell’offerta sarà effettuata sulla base dei seguenti               5 elementi qualitativi, descritti nelle schede specifiche:

1
Componenti edilizi
2
Componenti impianti meccanici
3
Componenti impianti elettrici e speciali
4
Organizzazione e gestione del cantiere
5
Possesso certificazioni ambientali
La proposta tecnica potrà riguardare esclusivamente quanto indicato nelle schede degli elementi 1, 2, 3, 4 e 5 relative agli elementi qualitativi.

Le migliorie proposte non potranno essere fini a se stesse, ma dovranno effettivamente costituire un miglioramento rispetto agli standard di progetto, all’utilizzo delle strutture e alle condizioni di sicurezza. Nel caso in cui, pur in presenza di migliorie proposte, queste siano ritenute non utili da parte della commissione, alle stesse non verrà attribuito alcun punteggio.
In relazione alle proposte presentate, saranno valutate la funzionalità, l'estensione, la concretezza e contestualizzazione delle proposte, tenendo in considerazione anche il livello di dettaglio, la chiarezza e l’esaustività delle trattazioni.

Nel caso in cui una proposta non venga accolta dalla commissione:

· qualora la miglioria non accettata dovesse essere di valore economico inferiore rispetto alla soluzione del progetto, l’impresa sarà tenuta a realizzare l’opera secondo le prescrizioni progettuali a garanzia degli standard minimi richiesti, alle medesime condizioni offerte, senza riconoscimento di oneri aggiuntivi;

· qualora la miglioria non accettata dovesse essere, invece, di valore economico superiore rispetto alla soluzione di progetto, si opererà una detrazione nella misura del maggior costo rispetto alla soluzione di progetto.
L’individuazione delle marche dei prodotti proposti saranno vincolanti per il concorrente offerente e costituiranno parte integrante degli obblighi contrattuali, in caso di aggiudicazione. 
Le proposte sono soggette alla condizione di non prevedere oneri aggiuntivi per la Stazione appaltante.
La presenza nella busta 3 “documentazione offerta tecnica” di qualsivoglia indicazione (diretta o indiretta) relativa ai valori indicati nell’offerta economica costituisce causa di esclusione dalla gara

	
	Elementi Qualitativi
	

	
	Documentazione a supporto dell’offerta tecnica

	
	La documentazione da presentarsi per l’illustrazione dell’offerta tecnica e da inserire nella 
“Busta 3 – Documentazione per elementi qualitativi” è soggetta alle seguenti condizioni:

1. Dovrà essere fornito un indice completo della documentazione presentata;
2. Dovrà essere presentato per ogni elemento, in apposito elaborato, una breve relazione con la descrizione delle migliorie offerte.

2.1. 
Per gli elementi 1,2,3 ogni miglioria può essere costituita da più voci di elenco prezzi. Le eventuali nuove o diverse voci, per effetto delle migliorie proposte, andranno ad integrare l’elenco descrittivo delle voci di progetto.
Per ognuna delle nuove voci dovrà essere compilato il MODULO B con le seguenti informazioni:

a) il numero identificativo

b) la descrizione estesa con l’unità di misura
c) la descrizione di capitolato comprendente:

· la descrizione di ogni componente o accessorio

· la descrizione delle modalità di posa e montaggio

· la descrizione di ogni onere e lavorazione necessari per dare l’opera compiutamente eseguita

· le modalità di misurazione

· i livelli prestazionali
d) Per le migliorie relative ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) nella descrizione andrà riportato il “delta” di miglioramento del materiale proposto rispetto a quanto previsto dal decreto DM 11/01/2017.
Il prezzo unitario offerto dovrà essere riportato esclusivamente nella Lista di presentazione dell’offerta, da inserire nella “Busta 2 - Offerta Economica”
Per ogni elemento qualitativo 1, 2 e 3 dovrà essere compilato il MODULO A, costituente l’elenco con le principali caratteristiche, delle migliorie/proposte offerte;
2.2
Per l’elemento qualitativo 4 dovrà essere compilato il MODULO C, riportante la descrizione delle caratteristiche delle migliorie/proposte offerte;

2.3
Per l’elemento qualitativo 5, alla breve relazione andranno allegati i certificati in possesso del concorrente;

3. Tutti i moduli, le relazioni e gli elaborati grafici dovranno essere timbrati e firmati in ogni pagina dal legale rappresentante dell’Impresa;
4. I moduli e relativi allegati, relativi ai primi 4 elementi migliorativi,  dovranno essere collazionati in 4 raccoglitori, uno per ciascun elemento qualitativo, con fogli numerati e non amovibili, con l’eccezione degli elaborati grafici che, se di formato superiore ad A2, potranno non essere fascicolati, ma dovranno comunque essere contenuti nel raccoglitore. Per l’elemento qualitativo n. 5 sarà sufficiente raccogliere relazione e relativi certificati in un unico documento con fogli numerati e inamovibili.
5. Ogni raccoglitore, per formato A4, potrà avere un dorso massimo di 30 mm.
6. Si precisa che nel caso in cui i sopra richiamati documenti siano redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere corredati da traduzione giurata.
7. Della documentazione dovrà essere fornita copia in formato elettronico non modificabile  su supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD).
8. In caso di discordanza tra l’originale e le copie su formato elettronico, a prevalere sarà, in ogni caso, quanto riportato sull’originale cartaceo.

La Stazione appaltante si riserva di non prendere in considerazione documentazione eccedente o difforme rispetto le condizioni sopra riportate.




	ELEMENTO N° 1
	Elemento n.1
	Punteggio massimo corrispondente

25 punti

	
	Componenti edilizi
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa:
· Pavimenti, battiscopa e rivestimenti

· Infissi interni

· Infissi esterni

· Miglioramento parametri fissati dal DM "Criteri Ambientali Minimi"

· Miglioramento qualità finiture
Dovranno essere rispettate:

· le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali: materiali e quant’altro indicato in progetto;

· i fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell’elenco prezzi.

	
	Proposte tecniche

	
	Le proposte potranno riguardare: 

Pavimenti interni
1. Qualità estetica e funzionale dei pavimenti non ceramici definita attraverso: marca produttrice, gamma della serie dei materiali, tipi di finiture superficiali, gamma di colorazioni, classe di reazione al fuoco, facilità di pulizia con garanzia di inalterabilità nel tempo.
Rivestimenti interni
2. Qualità estetica e funzionale dei rivestimenti non ceramici definita attraverso: estensione, marca produttrice, gamma della serie dei materiali, tipi di finiture superficiali, gamma di colorazioni, classe di reazione al fuoco, facilità di pulizia con garanzia di inalterabilità nel tempo. 
Infissi interni
3. Qualità estetica funzionale degli infissi automatici interni (tipo TOS) sulle vie di fuga,  definite attraverso: marca produttrice, tipologia dei materiali, dei telai, degli imbotti, degli attacchi, della finitura superficiale, dei meccanismi e motori di movimentazione delle ante (idonei a condizioni di utilizzo di “alto traffico”)
Infissi esterni
4. Qualità estetica, prestazionale e funzionale dei telai metallici, degli attacchi, delle cerniere, degli imbotti, degli accessori di apertura, della funzionalità, delle caratteristiche prestazionali di isolamento termico dell'infisso nella sua interezza e resistenza nel tempo, definite attraverso marca produttrice  e tipologia di materiali;
In generale, per tutti i materiali

5. Miglioramento dei criteri ambientali minimi (prescrizioni del capitolo 2.4. dell'allegato 2 al DM 11/01/2017 pubblicato in GU n.23 del 28-1-2017) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di materie prime rinnovabili dimostrata allegando Certificati dei materiali proposti.
In generale, per tutti i materiali e componenti di finitura (non costituenti le opere al grezzo):

6. Qualità estetica e funzionale dei componenti di progetto, definita attraverso: marca produttrice, tipologia e gamma dei materiali e dei componenti, resistenza, durabilità e manutenzione, pulizia, garanzia di inalterabilità nel tempo;
Non verranno accettate e pertanto valutate le proposte riguardanti:
a) trattamenti antibatterici, sia superficiali sia in massa, di pavimenti, rivestimenti,  etc.;

b) le componenti al grezzo (murature, cartongessi, pareti, intonaci, massetti, etc.)

c) controsoffitti;
d) elementi di poco valore degli infissi quali le maniglie;
e) rivestimenti esterni di facciata;
f) maggiorazione dello spessore dei pavimenti.


	ELEMENTO N° 2
	Elemento n.2
	Punteggio massimo corrispondente

10 punti

	
	Componenti impianti meccanici
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa:

· i componenti degli impianti meccanici nel loro complesso, compresa la parte del sistema di climatizzazione;

· il sistema di gestione e supervisione degli impianti meccanici;
· Miglioramento parametri fissati dal DM "Criteri Ambientali Minimi"

Dovranno essere rispettate:

· le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali: materiali e quant’altro indicato in progetto;

· i fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell’elenco prezzi.



	
	Proposte tecniche

	
	Le proposte potranno riguardare:

1. Qualità dei componenti di progetto installati, definita attraverso: marca produttrice, tipologia dei materiali e dei componenti, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio dei componenti;
2. Miglioramento dell’efficienza energetica degli impianti e riduzione dei costi di gestione. In particolare l’ottimizzazione del sistema di supervisione collegando anche il sistema VRV alla supervisione generale dell’ospedale;

3. Miglioramento dei criteri ambientali minimi (prescrizioni del capitolo 2.4. dell'allegato 2 al DM 11/01/2017 pubblicato in GU n.23 del 28-1-2017) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di materie prime rinnovabili dimostrata allegando Certificati dei materiali proposti.
Non verranno accettate e pertanto valutate:

a) trattamenti antibatterici superficiali;
b) Soluzioni migliorative ai fini del contenimento del rumore che non si riferiscano alle componenti impiantistiche, bensì a opere edili;
c) Proposte che modifichino la tipologia costruttiva e i materiali delle canalizzazioni aerauliche.


	ELEMENTO N° 3
	Elemento n.3
	punteggio massimo corrispondente

28 punti

	
	Componenti impianti elettrici e speciali
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Costituiscono oggetto dell’offerta migliorativa:

· i componenti degli impianti elettrici ed affini con particolare riguardo agli UPS 
· il sistema di gestione e supervisione degli impianti elettrici ed affini;
· Miglioramento parametri fissati dal DM "Criteri Ambientali Minimi"
Dovranno essere rispettate:
· le indicazioni tipologiche descritte negli elaborati progettuali: materiali e quant’altro indicato in progetto;

· i fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali sia dei materiali sia delle opere finite come descritti nel capitolato speciale e nell’elenco prezzi.



	
	Proposte tecniche

	
	Le proposte potranno riguardare:

1. Qualità dei componenti di progetto installati, definita attraverso: marca produttrice, tipologia dei materiali e dei componenti, manutenzione, pulizia, montaggio e smontaggio dei componenti, anche in considerazione della compatibilità della nuova impiantistica con quella esistente nei reparti oggetto d'intervento;

2. Soluzioni migliorative degli UPS definite attraverso: marca produttrice, qualità dei materiali e delle batterie, facilità di manutenzione ed in particolare il miglioramento dell’autonomia dell’erogazione dell’energia elettrica in caso di emergenza.

3. Sistema di sorveglianza per le aree di attesa e di accesso con telecamere con registrazione centralizzata presso il centro gestione dati dell’Azienda e sistema per la visualizzazione di immagini presso il triage;

4. Sistema antiaggressione costituito da bracciali geolocalizzati attraverso un sistema di antenne radio, pulsanti di allarme e sistema di registrazione degli eventi su PC dedicato, presso il pronto soccorso;
5. Sistema di apertura delle porte automatiche di accesso al Pronto Soccorso, con sistema a “badge” compatibile con il sistema di controllo accessi esistente all’interno dell’Ospedale.

6. Utilizzo di cavi elettrici CPR conformi al UE 305/2011, di cui al decreto legislativo n°106 del 16/06/17;
7. Miglioramento dei criteri ambientali minimi (prescrizioni del capitolo 2.4. dell'allegato 2 al DM 11/01/2017 pubblicato in GU n.23 del 28-1-2017) con particolare riferimento alla componente recuperata/riciclata dei materiali e all'uso di materie prime rinnovabili dimostrata allegando Certificati dei materiali proposti.
Non verranno accettate e pertanto valutate:

a) Travi testaletto 
b) Modifiche alle soluzioni di progetto per il sistema di illuminamento interno.




	ELEMENTO N° 4
	Elementon.4
	punteggio massimo corrispondente

5 punti

	
	Organizzazione e dotazione del cantiere
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	Costituiscono oggetto dell’offerta tecnica:

· opere provvisionali e di cantierizzazione;
· metodi e tecnologie di mitigazione e monitoraggio delle polveri generate dal cantiere nelle sue diverse fasi.

Dovranno essere rispettate:
· le condizioni minime di sicurezza riportate nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché nelle prescrizioni operative di sicurezza;

· I fattori minimi di qualità e le prescrizioni tecniche e prestazionali come descritti nel capitolato speciale, nel piano di sicurezza e coordinamento e negli elenchi prezzi unitari (delle opere da realizzare e della sicurezza).

Si evidenzia che il mancato rispetto dei contenuti offerti, per l’elemento di valutazione in esame, porterà all’applicazione delle penali di cui all’art. 73 del capitolato speciale d’appalto.


	
	Proposte tecniche

	
	Le proposte potranno riguardare:

1. Il sistema di compartimentazione del cantiere, in tutte le fasi delle lavorazioni e in particolare durante la realizzazione del tunnel di collegamento tra nuovo Pronto Soccorso e Palazzina cd. “L”; al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità e i flussi del Pronto Soccorso esistente e migliorare le condizioni di sicurezza degli operai, personale della AUSL e utenza; 

2. il sistema degli accessi al cantiere con le finalità di cui al punto precedente;

3. le soluzioni proposte per la riduzione e il contenimento delle polveri prodotte e disperse durante i lavori, sia all’interno sia all’esterno dell’ospedale, e per il loro monitoraggio;
4. le soluzioni proposte per lo smaltimento delle macerie e dei materiali di risulta delle lavorazioni;

Non verranno accettate e pertanto valutate:

a) proposte inerenti l'organigramma del cantiere (operai, direttore tecnico di cantiere, capo cantiere, etc.).



	ELEMENTO N° 5
	Elementon.5
	punteggio massimo corrispondente

2 punti

	
	Possesso certificazioni ambientali
	

	
	Contenuto dell’offerta

	
	La proposta potrà riguardare i seguenti elementi qualitativi:

· possesso di certificazioni ambientali




	
	Proposte tecniche

	
	Il possesso potrà essere documentato attraverso una delle seguenti opzioni:

· registrazione EMAS in corso di validità

· certificazione secondo la norma ISO14001

· certificazione secondo norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità, come prescritto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 11 gennaio 2017.
· altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle responsabilità, sistema di documentazione), con particolare riferimento alle procedure di: controllo operativo che tutte le misure previste all’art.15 c.9 e c.11 di cui al DPR 207/2010 siano applicate all’interno del cantiere; sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali; preparazione alle emergenze ambientali e risposta.


